Амурская область

село Сосновый Бор

Инвестиционный проект

Замена основного оборудования

на котельной «Центральная» с.Сосновый Бор,

Зейского района, Амурской области

с.Сосновый Бор

2022 год

Утверждаю

Глава  Сосновоборского сельсовета,

Зейского района, Амурской области

(Наименование МО)

__________________________Н.В.Ельчин

(Подпись Ф.И.)

«__24__»_декабря__2022г.

Паспорт инвестиционного проекта

| Заказчик - муниципальное образование (наименование, руководитель, адрес, телефон) | МО с.Сосновый Бор, Зейского района, Амурской области, ул. Новая, д. 2б, тел. 84165857104 Н.В.Ельчин |
| --- | --- |
| Разработчик инвестиционного проекта (ФИО, * должность, адрес, телефон) | ООО «Тепло 8» |
| Название проекта | Замена основного оборудования на котельной «Центральная» с.Сосновый Бор, Зейского района, Амурской области |
| Название муниципальной целевой программы, в рамках которой реализуется данный инвестиционный проект | Обеспечение доступности коммунальных услуг, повышения качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения, утвержденной постановлением Правительства Амурской области № 452 от 25.09.2013 |
| Цели проекта | Повышение надежности работы системы теплоснабжения |
| Полная стоимость проекта, руб. | 1 065 124,03 руб. |
| Требуемое финансирование на 2023 г., руб. | 1 065 124,03 руб. |
| Срок реализации проекта | 2023 г. |
| Содержание мероприятий проекта | Замена котла КВр-1,16 ОУР на КВр-1,16 ОУР в котельной «Центральная» с.Сосновый Бор, Зейского района, Амурской области |

| Этапы реализации проекта с указанием сумм (по годам) | 2023 год: 1 065 124,03 руб. |
| --- | --- |
| Краткое представление проекта (состояние данной сферы, проблемы, которые будут решены при реализации проекта) | Износ котлоагрегата марки КВр-1,16 в котельной «Центральная» с.Сосновый Бор составляет свыше 95%, с проведением мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры уровень износа снизится до 0 % |
| Ожидаемые конечные результаты проекта | Повышение надежности и безаварийности работы системы теплоснабжения с.Сосновый Бор, снижение уровня износа отремонтированного оборудования до 0%. |

1. Описание проблемы

Кризисное состояние жилищно-коммунального комплекса обусловлено дотационностью сферы и неудовлетворительным финансовым положением, высокими затратами, отсутствием экономических стимулов к снижению издержек, связанных с оказанием жилищных и коммунальных услуг, неразвитостью конкурентной среды, высокой степенью износа основных фондов, неэффективной работой предприятий, большими потерями энергии, воды и других ресурсов.

Следствием износа и технологической отсталости объектов коммунальной инфраструктуры является низкое качество предоставления коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей.

Особое беспокойство вызывают недоработки с ремонтом и заменой давно отслуживших свой срок котлоагрегатов. Не обеспечивается ежегодная замена минимально необходимых 4% изношенных основных фондов. Поэтому количество отказов в системах инженерно- технического обеспечения не снижается, а повышается.

Данный инвестиционный проект позволит в рамках программно-целевого метода концентрировать ресурсы для комплексного и системного решения среднесрочных и долгосрочных проблем коммунальной инфраструктуры села Овсянка.

Проект позволит:

- привлечь средства бюджета Амурской области и местного бюджета для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;

- стимулировать проведение мероприятий, направленных на снижение рисков инвестирования средств внебюджетных источников в проекты модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, которые позволят повысить доступность привлечения органами местного самоуправления и организациями коммунального комплекса средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

2. Цели, задачи и сроки реализации

Основной целью проекта является улучшение состояния коммунальной инфраструктуры и, как следствие, повышение качества услуг в сфере коммунального обслуживания населения села, создание условий для привлечения инвестиций организаций различных форм собственности на модернизацию и развитие жилищно-коммунального комплекса района, обеспечение ресурсной эффективности, устойчивости и безопасности функционирования жилищно- коммунального комплекса.

Для достижения поставленных целей предполагается решить следующие задачи:

- ремонт объектов коммунальной инфраструктуры. Бюджетные средства, направляемые на реализацию программы, должны быть предназначены для выполнения ремонта основного оборудования котельных с высоким уровнем износа;

- повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры. Эта задача не предполагает непосредственного целевого бюджетного финансирования, но ее выполнение будет обеспечено путем определения условий отбора, выполнение которых позволит участвовать в конкурсе на получение средств областного бюджета для реализации проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Основными направлениями решения данной задачи являются:

- выполнение мероприятия по ремонту основного оборудования котельной имеющего высокий уровень износа.

В результате осуществления указанных мероприятий должны быть достигнуты:

- снижение уровня износа основного оборудования котельной от 95% до 0 %;

- повышение качества предоставления коммунальных услуг.

Основные цели и задачи целевой программы с указанием сроков и этапов ее реализации приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование задачи | Наименование решаемой проблемы | Период реализации | Ожидаемый результат |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Качественная характеристика | Количественная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Повышение качества условий проживания и коммунального обслуживания населения района | Сверхнормативный износ основного оборудования котельной | 2023 г. | Снижение износа основного оборудования котельной | до 0% |

3. Описание инвестиционного проекта

Проектом предусматривается мероприятие по модернизации коммунальной инфраструктуры с.Сосновый Бор, согласно таблице 2

Таблица 2

| Наименование стройки /объекта | Предусмотрено на 2023 год |  |
| --- | --- | --- |
|  | Единица измерения | Количество |
| Замена котла | шт | 1 |

4. Финансовый план

| № п/п | Мероприятия | Период реализации | Требуемый объем финансирования, руб. | В том числе по источникам, руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Областной бюджет | Местный бюджет |
| 1 | Замена основного оборудования на котельной с.Сосновый Бор, Зейского района, Амурской области | 2023 г. | 1 065 124,03 | 1 033 170,31 | 31 953,72 |

5. Механизм управления и реализации проекта

Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Амурской области, как Главный распорядитель бюджетных средств по предоставлению субсидий из областного бюджета, заключает в пределах лимитов бюджетных обязательств соглашение с администрацией села Сосновый Бор о порядке взаимодействия по реализации инвестиционного проекта. На основании данных соглашений и Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» администрация села Сосновый Бор, или орган уполномоченный администрацией села Сосновый Бор, проводит электронный аукцион по определению подрядной организации на выполнение ремонтных работ. Правовым основанием для заключения контракта является протокол заседания единой комиссии по осуществлению закупок. В муниципальном контракте обозначены предмет контракта, порядок финансирования, ответственность сторон, права и обязанности обеих сторон. Подрядная организация предоставляет администрации села Сосновый Бор акты выполненных работ, необходимую техническую документацию.

Исполнитель (подрядная организация) обязана своевременно и в установленный срок осуществлять работы в соответствии с заданием заказчика и при этом обеспечить безопасность работ, третьих лиц и окружающей среды. Заказчик обязан своевременно производить оплату и осуществлять приемку работ на основании подписанных сторонами актов выполненных работ по формам КС-2, справок по форме КС-3 и счетов- фактур.

6. Оценка результативности и эффективности реализации проекта

Реализация данного проекта способствует снижению уровня затрат топливно-энергетических ресурсов на выработку тепловой энергии, снижению потерь тепловой энергии и приведение их к нормативному уровню.

| № п/п | Результаты | f Год реализации | Ожидаемые результаты от реализации проекта |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ед. изм. | количественные | качественные |
| 1. | Конечный | 2023 год. |  |  | Снижение износа основного оборудования котельной до 0 % |
|  |  | Проектные работы | % | 0 |  |
|  |  | Замена оборудования | % | 100 |  |

Эффективность проекта

|  |  |  | Фактическое | Ожидаемые |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Критерии | Ед. изм. | состояние критерия до реализации проекта | качественные (количественные) эффекты по проекту |
|  | Бюджетная эффективность |  |  |  |
| 1 | Доля финансирования муниципального бюджета | % | 0 | 3,0 |
| 2 | Доля финансирования областного бюджета | % | 0 | 97,0 |
|  | Социальная эффективность |  |  |  |
| 1 | Снижение износа замененного оборудования | % | 95 | 0 |