**Программа поддержки**

**местных инициатив**

**Информирование об итогах реализации инициативного проекта**

**Отчет**

|  |  |
| --- | --- |
| Муниципальный округ | Зейский район |
| Поселение | Сосновоборский сельсовет Зейского района Амурская область |
| Населенный пункт | с. Гулик |
| Наименование инициативного проекта | Благоустройство территории кладбища с. Гулик Сосновоборского сельсовета Зейского района |
| Описание проблемы, которую решил инициативный проект | С момента образования с.Гулик имеется одно место захоронения (кладбище). Назрела острая необходимость в проведении работ по благоустройству кладбища, которое для жителей села имеет большое социально общественное значение. Необходимо полностью преобразить эстетический вид, т.к. оно находится в плохом состоянии: отсутствие проезда, захламленность территории, брошенные металлические конструкции, отсутствует площадка для транспорта, все заросло мелким кустарником и сухостоем |
| Дата и номер протокола проведения итогового собрания по выбору инициативного проекта | Протокол общего итогового собрания от 30.09.2022 г. |
| Нормативно-правовой акт, являющийся основанием для реализации инициативного проекта и выделения иного межбюджетного трансферта | Постановление от 05.10.2022 № 62 «О поддержке инициативного проекта«Благоустройство территории кладбища с.Гулик Зейского района Амурской области»» |
| Общая стоимость реализации инициативного проекта, в том числе: | 846600,00 |
| Средства населения  | 6600,00 |
| Средства местного бюджета | 240000,00 |
| Иной межбюджетный трансферт | 600000,00 |
| Перечень муниципальных контрактов, заключенных в рамках проекта (дата, номер, подрядчик/поставщик)  | Муниципальный контракт №№ Ф.2023.0026 от 02.06.2023, подрядчик: ООО «Вектор ДВ» в лице директора Лукьянова Алексея Геннадьевича |
| Дата завершения реализации проекта | 31.08.2023  |
| Краткое описание реализации инициативного проекта (выполненные работы по контракту, трудовое и имущественное участие населения и юридических лиц) |  Реализация проекта полностью преобразила эстетический вид кладбища, население получило удобное, благоустроенное место захоронения, что сохранит память о предшествующем поколении. |

 Подписи:

|  |  |
| --- | --- |
| Глава Сосновоборского сельсовета  |  Ельчин Николай Владимирович (подпись) МП (Ф.И.О. полностью) |
| Председатель инициативной группы |  Глазунова Анастасия Александровна (подпись) (Ф.И.О. полностью) |

**Дорогие жители села Гулик!**

Рады сообщить, что инициативный проект «Благоустройство территории кладбища с. Гулик Сосновоборского сельсовета Зейского района» в рамках Программы поддержки местных инициатив успешно реализован!

Совместными усилиями мы смогли реализовать проект, что полностью преобразило эстетический вид кладбища, сохранит память о предшествующем поколении.

**Благодарим за участие в реализации проекта.**