РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ СОСНОВОБОРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА                              ЗЕЙСКИЙ РАЙОН, АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

27.01.2020                                                                                      № 7

с.Сосновый Бор

О проведении  месячника   чистоты

и порядка, благоустройству в селах

Сосновоборского сельсовета

Для обеспечения  мероприятий по наведению  чистоты и порядка, благоустройству в селах Сосновоборского  сельсовета,  в  связи с наступлением   весеннего   периода и схода снежного покрова, руководствуясь «Правилами  внешнего  благоустройства городов, поселков,  сельских поселений Амурской области»

п о с т а н о в л я ю :

1. Объявить   месячник    по наведению   чистоты и порядка во всех селах Сосновоборского сельсовета (Сосновый Бор, Гулик, Заречная Слобода, Золотая Гора) с 26 марта по 27 апреля 2020 года.

2. Утвердить план мероприятий по проведению месячника (прилагается).

3.  Обязать руководителей всех государственных, кооперативных, частных предприятий, учреждений, организаций, глав КФХ, всех владельцев частных домов навести  порядок   на  своей и прилегающей территориях, согласно утвержденным  мероприятиям.

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава  сельсовета                                                                                 Н.В.Ельчин

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением

администрации

Сосновоборского  сельсовета

от 27.01.2020 г.  № 7

М Е Р О П Р И Я Т И Я

по проведению месячника чистоты и порядка,

улучшения санитарного состояния и благоустройству

сел  Сосновоборского  сельсовета

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Принять участие в акции «Чистое село» | до 25.04.2020 | Глава сельсовета, депутаты, население сел |
|  | Провести рейд по проверке санитарного состояния придомовых территорий. Выдать предписания для исправления ситуаций. | до 25.04.2020 | Глава сельсовета, депутаты |
|  | Произвести очистку производственных территорий предприятий, учреждений, улиц, частных подворий от накопившегося мусора, дров, отходов. | с 27.03 по 25.04.2020 г. | Руководители предприятий, жильцы домов |
|  | Установить емкости с водой у каждого жилого подворья, для обеспечения пожарной безопасности | до 01.05.2020 г. | жильцы домов |
|  | Произвести очистку сборников нечистот и подвальных помещений, территории вокруг домов по ул. Новой в с. Сосновый Бор | до 15.04.2020г. | жильцы домов |
|  | Произвести посадку деревьев, кустарников | до 30.04.2020 г. | Директора школ, ДК, зав. ДОУ, жильцы |
|  | Убрать от домов все виды хранящейся техники, а также с проезжей части улиц. | До 15.04.2020 г. | Руководители предприятий, жильцы |
|  | Провести грейдерование дорог в населенных пунктах сельсовета | июнь-август 2020 г. | КФХ |
|  | Провести рейд для проверки санитарного и противопожарного состояния подворий и с целью проверки исполнения предписаний | 25 - 30 апреля 2020 г. | Комиссия по благоустройству |