Утверждена Постановлением

администрации Сосновоборского                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                сельсовета от  21.10.2014 № 136

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА

« Модернизация сетей  тепло-водоснабжения в границах

Сосновоборского сельсовета на период 2015-2017гг»

ПАСПОРТ

| Наименование | « Модернизация сетей тепло-водоснабжения в границах Сосновоборского сельсовета на период 2015-2017гг» |
| --- | --- |
| Основание для разработки муниципальной программы | Федеральный Закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Постановление от 21.10.2014г № 136 « Об утверждении муниципальной программы « Модернизация сетей водоснабжения в границах Сосновоборского сельсовета на период 2015-2017гг» |
| Муниципальный заказчик, координатор | Администрация А Администрация А Администрация Сосновоборского сельсовета |
| Основные разработчики | Администрация Сосновоборского сельсовета |
| Цели и задачи | Цели: Повышение устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунальных систем. Задачи: Своевременное обеспечение устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунальных систем для производства тепловой энергии для нужд населения. |
| Перечень основных мероприятий муниципальной программы | Подготовка котельных и инженерных тепловых, водопроводных сетей на территории сельсовета к отопительному сезону 2014-2017 гг. предусматривает: - Замена теплосетей в селе Сосновый Бор по ул. Новой. - Замена двух водогрейных котлов в котельной села Сосновый Бор - Замена двух сетевых насосов марки КМ-80-65-160 в котельной с. Сосновый Бор - Замена двух дымососов левого и правого вращения ДН-8 в котельной с. Сосновый Бор - Замена двух дымососов левого и правого вращения ДН-6,3 в котельной с. Гулик |
| Исполнители основных мероприятий | Администрация Сосновоборского сельсовета |
| Источники финансирования муниципальной программы | Бюджет Сосновоборского сельсовета (Субсидия на финансирование программы « Модернизация сетей тепло-водоснабжения с. Сосновый Бор Зейского района Амурской области Сосновоборского сельсовета 2015-2017гг» в соответствии с приложением №5 к решению от .2014 «О бюджете Сосновоборского сельсовета на 2015 и плановый период 2016 и 2017 годов») |
| Система организации контроля над реализацией муниципальной программы | Глава Сосновоборского сельсовета |