Программа «Ремонт муниципального жилого фонда Сосновоборского сельсовета на 2012-2017 годы» 1. Паспорт программы 2. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения програмным методом 3. Цели и задачи программы 4. Основные направления программы 5. Механизм реализации и управления программой 6. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных и экономических результатов от реализации программы 7. Ресурсное обеспечение прораммы 1. Паспорт программы «Ремонт муниципального жилого фонда Сосновоборского сельсовета на 2012-2015 годы». Наименование; «Ремонт муниципального жилого фонда Сосновоборского сельсовета на 2012-2017 годы» (далее-Программа). Законодательная база для разработки Программы; Жилищный кодекс Российской Федерации. Заказчик; Администрация Сосновоборского сельсовета. Разработчик; Администрация Сосновоборского сельсовета. Основные цели и задачи; Основной целью Программы является:  обеспечение сохранности многоквартирных домов и улучшение комфортности проживания в них граждан. Основными задачами Программы являются:  приведение состояния многоквартирных домов в соответствие с требованиями нормативно-технических документов;  улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг.. Важнейшие целевые показатели; Доведение технического состояния конструкций, крыш, кровель и систем инженерно-технического обеспечения многоквартирных домов до показателей соответствующих нормативным срокам проведения их капитального ремонта.. Сроки и этапы реализации; 2009 - 2017годы, в том числе: первый этап – 2011-2012 годы; второй этап – 2012-2017 годы.. Исполнители; Администрация Сосновоборского сельсовета Отдел строительства архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Зейского района. Объемы и источники финансирования; На реализацию Программы необходимо 15 500тыс.рублей, в том числе : Районный бюджет – 13 950 тыс. рублей; Бюджет Сосновоборского сельсовета 1 550тыс рублей. Ожидаемые конечные результаты; Повышение комфортности проживания граждан; Улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания; Соответствие многоквартирных домов требованиями нормативно-технических документов.. Контроль за исполнением; Совет народных депутатов...