| Отчет о расходовании бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Сосновоборского сельсовета за 9 месяцев 2017 года |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление расходования бюджетных ассигнований дорожного фонда | Утверждено решением о бюджете на отчетный год | Исполнено за 9 месяцев 2017 г. | Отклонение | Причины отклонения |
| Всего расходы за отчетный год: | 996 226,91 | 60 915,15 | 935 311,76 |  |
| капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, всего | 996 226,91 | 60 915,15 | 935 311,76 |  |
| в том числе по объектам: |  |  |  |  |
| отсыпка и грейдирование дорог | 996 226,91 | 60 915,15 | 935 311,76 |  |