| Отчет о расходовании бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Сосновоборского сельсовета за 1 полугодие 2017 года |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление расходования бюджетных ассигнований дорожного фонда | Утверждено решением о бюджете на отчетный год | Испол-нено за 1 полу-годие 2017 г. | Отклонение | Причи-ны откло-нения |
| Всего расходы за отчетный год: | 1 026 226,91 | 0,00 | 1 026 226,91 |  |
| капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, всего | 1 026 226,91 | 0,00 | 1 026 226,91 |  |
| в том числе по объектам: |  |  |  |  |
| отсыпка и грейдерование дорог | 1 026 226,91 | 0,00 | 1 026 226,91 |  |